# Opis przedmiotu zamówienia

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18 (branża energetyczna).

- Nadzór inwestorski będzie wymagany w specjalności: energetycznej.

Wszystkie osoby nadzorujące inwestycję powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane i polisę OC.

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru (koordynatora) należy w szczególności:

- prowadzenie nadzoru technicznego i finansowego nad robotami budowlanymi, egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z umową na roboty projektowo - budowlane, decyzjami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi i administracyjnymi opiniującymi realizację inwestycji, projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i w ramach planowanych kosztów,

- koordynowanie oraz kontrolowanie postępu realizacji prac projektowych, robót budowlanych i wszelkich związanych z tym działań podejmowanych przez Wykonawcę,

- zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, jakie zgodnie                     z warunkami umowy na roboty budowlane, winny być przedkładane przez Wykonawcę robót budowlanych,

- zaopiniowanie w imieniu Zamawiającego projektu budowlanego sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

- przeprowadzenie ostatecznego odbioru robót budowlanych wraz z rozliczeniem umowy.

[zobowiązania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w ramach realizacji zamówienia, należy w szczególności reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Inspektora Nadzoru podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody w wyniku nienależytego wykonania czynności.

- Podczas nieobecności Inspektora Nadzoru, wynikającej np. z choroby, Inspektor Nadzoru  ma zapewnić czasowe zastępstwo przez cały czas nieobecności, dla uniknięcia opóźnień  w realizacji robót budowlanych. Takie zastępstwo winno być przedłożone na piśmie.

- Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i będzie przestrzegał wymagań Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dodatkowych, dokonuje ich odbioru i rozliczenia wg zasad opisanych w umowie na roboty budowlane i w ewentualnych innych umowach z Wykonawcami oraz dokumentacji projektowej.

- W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane, Inspektor Nadzoru wystawi potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

- Inspektor Nadzoru przekazuje w imieniu Zamawiającego wszystkie roboty wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym gestorom sieci jeżeli warunki techniczne będą tego wymagały.

- Ponadto Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:

- kontrolowania rozliczeń budowy, sprawdzanie ewentualnych kosztorysów i obmiarów,

- obecności na budowie w celu kontroli postępu robót,

- udziału w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót,

- prowadzenia nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bhp i p. poż przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji,

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami bhp, p. poż oraz innymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku użycia materiałów i/lub urządzeń                      bez wymaganych i aktualnych atestów, potwierdzeń czy certyfikatów,

- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

- dołożenia wszelkich starań, aby wszystkie prace wykonywane były terminowo. W razie zagrożenia terminu Inspektor Nadzoru przeanalizuje wszystkie zaistniałe fakt i przedstawi Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych na warunkach określonych w umowie na roboty budowlane,

- zatwierdzania wszelkich materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania – zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów i oceną postępu robót budowlanych a ponadto w sprawach związanych z akceptacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- decydowanie o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych                  do realizacji robót budowlanych w oparciu o przepisy i normy techniczne, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych a także w przepisach bhp i p. poż,

- ustalania jeżeli zajdzie taka potrzeba metody obmiaru robót budowlanych oraz uczestniczenia przy dokonywaniu tych obmiarów przez Wykonawców robót budowlanych,

- sprawdzania formy umowy zatrudnienia pracowników Wykonawcy robót budowlanych oraz czy posiadają kwalifikacje, odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Inspektor Koordynujący wydaje w uzasadnionych przypadkach kierownictwu Wykonawcy robót budowlanych dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy i/lub podwykonawców,

- informowania Wykonawcy o zauważonych błędach i wadach w dokumentacji technicznej, wyjaśnianie ich z projektantem oraz egzekwowania bieżącego nanoszenia zmian i sprostowań w dokumentacji,

- w razie potrzeby wzywania projektantów na budowę, kierowania do projektantów pytań i zastrzeżeń do projektu  i dokonania z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

- jeżeli zajdzie taka potrzeba prowadzenia i protokołowania narad roboczych                                    i technicznych oraz kontroli realizacji ustaleń z tych narad,

- wydawania kierownikowi budowy poleceń, dotyczących w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- zlecania Wykonawcy robót budowlanych usuwanie robót niewłaściwych lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

- przygotowywania i przeprowadzania przy udziale Zamawiającego odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami nin. umowy na roboty budowlane,

- nadzorowania i koordynowania wykonywanych wszelkich robót dodatkowych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokonywanie ich odbioru.

[termin realizacji]

- Inspektor Nadzoru (koordynator) zobowiązany jest wykonywać zlecony nadzór inwestorski do dnia faktycznego zakończenia i przekazania Zamawiającemu do użytkowania całej inwestycji.

- Przewidywany okres realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2021 r. z zastrzeżeniem pkt. 3.

- Czas, o którym mowa w pkt. 2 ulega wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio                            do rzeczywistego czasu wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz do czasu całkowitego rozliczenia robót budowlanych.

[warunki płatności]

- Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą VAT .

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół zakończenia inwestycji i przekazania                            do eksploatacji podpisany przez Zamawiającego.

- Faktury należy doręczyć na adres: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

- Wynagrodzenie objęte fakturami zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy wskazany w fakturze, w ramach którego został / zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.

[kary umowne]

- Ponadto Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za niewłaściwe sprawowanie nadzoru inwestorskiego skutkujące rażącym naruszeniem prawa na budowie lub nieuzasadnioną niezgodnością inwestycji bądź jej części z dokumentacją projektowo-techniczną, w tym dopuszczeniem do użycia materiałów nie spełniających obowiązujących norm – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

- w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek za stron z przyczyn leżących po stronie Inspektor Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Z obowiązku zapłaty kary umownej Inspektor Nadzoru nie może się zwolnić przez wykazanie, że nie powstała jakakolwiek szkoda w majątku Zamawiającego. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Inspektor Nadzoru z przyczyn istniejących po jego stronie nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

- jeżeli Inspektor Nadzoru z przyczyn istniejących po jego stronie przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni,

- jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w pkt. 3 ppkt. a) i c) Inspektor Nadzoru nie otrzyma wynagrodzenia.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w pkt. 3 ppkt. b) i d) Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości robót wykonanych do dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia.

[postanowienia końcowe]

  - W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wykaz usług na podstawie art. 95. pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę                                     lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

| Lp | Czynności: | Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- | --- |
| 1 | usługi specjalizacji branżowej | nie wymaga się |